AI智能合同审核系统

项目周报

一、本周工作内容

1. 部署文档编写 已完成

本周完成了服务器部署文档的编写工作，具体内容包括：

- 完成服务器部署文档编写，包含完整的部署步骤

- 涵盖环境准备、数据库配置、后端部署、前端部署、Nginx配置等

- 添加进程管理（systemd）配置说明

- 包含安全配置、监控日志、常见问题排查等内容

2. 后端端口配置优化 已完成

对后端服务端口进行了统一配置优化：

- 将后端服务端口从8000调整为8897

- 更新所有相关配置文件（vite.config.js、启动脚本等）

- 更新项目文档中的端口说明

- 确保前后端配置一致性

3. GitHub仓库准备 已完成

为项目代码上传到GitHub做了充分准备：

- 检查并完善.gitignore配置

- 创建GitHub上传指南文档

- 准备所有项目文件上传到GitHub

- 确保敏感文件（.env）不会被上传

4. 项目文档完善 已完成

对项目文档进行了全面更新和完善：

- 更新README.md中的端口信息

- 更新项目说明文档

- 更新环境要求文档

- 创建部署文档和GitHub上传指南

二、遇到的问题及解决方案

问题1：网络连接GitHub失败

问题描述：在推送代码到GitHub时遇到网络连接超时问题。

解决方案：

- 创建了详细的GitHub上传指南，包含多种上传方法

- 提供了使用GitHub Desktop和VS Code的替代方案

- 添加了网络问题排查和代理配置说明

问题2：端口配置分散

问题描述：后端端口配置分散在多个文件中，维护不便。

解决方案：

- 统一将后端端口改为8897

- 更新所有相关配置文件

- 更新项目文档，确保配置一致性

三、下周工作计划

1. AI模型集成 高优先级

集成大语言模型API（如OpenAI、文心一言等），实现真实的条款识别和风险分析功能。

预计时间：3-5天

2. 审核报告自动生成 中优先级

实现Word和PDF格式的审核报告自动生成功能，设计报告模板。

预计时间：2-3天

3. 性能优化 中优先级

实现Redis缓存机制，优化数据库查询，提升系统响应速度。

预计时间：2-3天

4. 单元测试 中优先级

编写后端和前端单元测试，提高代码质量和系统稳定性。

预计时间：2-3天

5. 生产环境部署 高优先级

按照部署文档进行生产环境部署，配置监控和日志系统。

预计时间：1-2天

四、本周总结

主要成果

- 完成服务器部署文档编写，为生产环境部署做好准备

- 优化后端端口配置，统一为8897端口

- 完善项目文档，包括部署文档和GitHub上传指南

- 准备GitHub仓库，规范代码管理流程